# Экономика проекта и юнит-экономика

Evo-ai · ООО «Эволюшн Эй Ай» · владелец Артём Северин · внутренний стандарт

Документ ПС-01 · Редакция 1 · Утверждён 2025 · Пересмотр — ежегодно

# 1. Назначение

Документ задаёт единый способ считать экономику проекта внедрения ИИ-решения: как мы оцениваем проект на входе, как считаем его себестоимость и маржу, как меряем юнит-экономику эксплуатации после запуска. Цель — брать в работу проекты, которые приносят результат заказчику и остаются прибыльными для Evo-ai. Числа в этом документе — целевые ориентиры; отклонения разбираются по ПС-02.

# 2. Модель выручки

Выручку проекта мы получаем в одной из двух моделей, а после запуска — ежемесячным платежом за поддержку.

Fixed Price — фиксированная стоимость по договору за согласованный объём работ.

Time & Material (T&M) — оплата по фактически отработанным часам, умноженным на биллинговую ставку из ПС-03.

Поддержка после запуска — ежемесячный платёж по SLA (отдельное соглашение). Это самостоятельный источник выручки, считается отдельно от проекта.

# 3. Структура себестоимости проекта

Прямая себестоимость проекта складывается из четырёх статей:

ФОТ команды — отработанные часы × внутренняя ставка специалиста (ПС-03).

Инфраструктура и инференс — стоимость LLM API, облака, vector DB, инструментов разработки и тестирования.

Субподряд — внешние подрядчики (например, разметка базы знаний). Наценка на субподряд — см. ПС-03.

Данные — сбор, чистка и подготовка базы знаний под RAG.

Себестоимость проекта = ФОТ команды (часы × внутренняя ставка) + инфраструктура и инференс + субподряд + данные.

# 4. Валовая маржа проекта

Валовая маржа проекта = (Выручка − Прямая себестоимость) / Выручка. Это ключевой показатель здоровья проекта на этапе разработки и внедрения.

Целевая валовая маржа проекта — не ниже 45% выручки.

Маржа ниже целевой — сигнал пересмотреть состав команды, объём субподряда или цену; порядок реакции задаёт ПС-02.

# 5. Проектная EBITDA

Проектная EBITDA считается после аллокации накладных расходов (overhead) на проект — управление, продажи, общие сервисы компании.

Целевая проектная EBITDA — не ниже 20% выручки.

# 6. Юнит-экономика эксплуатации

После запуска в прод мы меряем стоимость одного обращения к ассистенту — это сумма расходов на инференс и инфраструктуру в пересчёте на один запрос. Этот показатель определяет, остаётся ли поддержка прибыльной при росте трафика.

Целевая стоимость одного обращения — не выше 6 ₽ за обращение.

Стоимость одного обращения — не выше 25% от unit-выручки поддержки (SLA-платёж в пересчёте на одно обращение).

# 7. Кривая раскачки

При планировании экономики проекта обязательно учитывать кривую раскачки: в первый месяц утилизация команды низкая (discovery, погружение, подготовка данных), поэтому себестоимость на единицу результата выше. Маржу и EBITDA оценивать по проекту в целом, а не по первому месяцу.