# Бюджетные нормативы проекта

Evo-ai · ООО «Эволюшн Эй Ай» · владелец Артём Северин · внутренний стандарт

Документ ПС-02 · Редакция 1 · Утверждён 2025 · Пересмотр — ежегодно

# 1. Назначение

Документ задаёт предельные доли статей затрат в выручке проекта и требования к ликвидности. Нормативы используются при оценке нового проекта (ПС-04) и при контроле бюджета в ходе работ. Отклонение факта от норматива более чем на 5 процентных пунктов разбирается отдельно — с выяснением причины и решением, продолжать ли проект на текущих условиях.

# 2. Доли в выручке проекта

Предельные доли статей затрат и целевые показатели рентабельности в пересчёте на выручку проекта:

| Показатель | Норматив |
| --- | --- |
| ФОТ команды (с налогами) | ≤ 55% выручки (стоп-фактор при > 65%) |
| Инфраструктура / инференс | ≤ 12% выручки |
| Субподряд | ≤ 15% выручки |
| Резерв на риск | 10% бюджета |
| Целевая валовая маржа | ≥ 45% выручки |
| Целевая проектная EBITDA | ≥ 20% выручки |

# 3. Инвестиции и ликвидность

Требования к структуре финансирования проекта и к кассовой устойчивости Evo-ai на время работ:

| Показатель | Норматив |
| --- | --- |
| Предоплата заказчика на старте | ≥ 30% стоимости (стоп при 0%) |
| Буфер кассового разрыва | ≥ 2 месяца ФОТ команды |
| Максимальный бюджет проекта без эскалации | ≤ 8 000 000 ₽ |
| Окупаемость инвестиций в R&D-акселераторы | ≤ 18 месяцев |

# 4. Налоговый режим

Evo-ai — ООО на УСН «доходы минус расходы» 15%, IT-аккредитованная компания (пониженные страховые взносы). Налоговую нагрузку и применимость льгот по конкретному проекту сверять у бухгалтера — [сверить у бухгалтера].