# Регламент ставок и ценообразования

Evo-ai · ООО «Эволюшн Эй Ай» · владелец Артём Северин · внутренний стандарт

Документ ПС-03 · Редакция 1 · Утверждён 2025 · Пересмотр — ежегодно

# 1. Назначение

Документ задаёт единую rate-card специалистов и правила формирования цены проекта. Внутренняя ставка используется для расчёта себестоимости (ПС-01), биллинговая — для выставления цены заказчику в модели T&M и для оценки Fixed Price.

# 2. Rate-card (₽ за час)

Ставки по грейдам — внутренняя (себестоимость) и биллинговая (для заказчика):

| Грейд / роль | Внутренняя, ₽/ч | Биллинговая, ₽/ч |
| --- | --- | --- |
| Senior ML/LLM-инженер | 2 800 | 5 500 |
| Middle разработчик | 2 000 | 4 000 |
| Junior | 1 200 | 2 500 |
| PM | 2 400 | 4 500 |
| QA | 1 600 | 3 200 |

# 3. Субподряд

Работы внешних подрядчиков перевыставляются заказчику с наценкой +20% к стоимости подрядчика. Наценка покрывает управление подрядчиком, контроль качества и риск.

# 4. Расчёт Fixed Price

Цена проекта в модели Fixed Price считается так:

Fixed Price = оценка трудозатрат × биллинговая ставка × (1 + резерв 15%).

Резерв 15% закладывается на неопределённость оценки и непредвиденные доработки в рамках согласованного объёма.

# 5. Пересмотр ставок

Плановый пересмотр rate-card — раз в год.

Внеплановый пересмотр — при росте затрат более чем на 7%.

# 6. Скидки

Скидка не должна опускать валовую маржу проекта ниже 45% (ПС-01).

Скидка более 10% — только с одобрения.