# Чек-лист оценки нового проекта

Evo-ai · ООО «Эволюшн Эй Ай» · владелец Артём Северин · внутренний стандарт

Документ ПС-04 · Редакция 1 · Утверждён 2025 · Пересмотр — ежегодно

# 1. Назначение

Документ задаёт единый чек-лист принятия решения по новому проекту: go (берём) / условно (берём после доработки условий) / no-go (отказываемся). Чек-лист сводит вместе экономику (ПС-01), бюджетные нормативы (ПС-02), ставки (ПС-03) и юридические риски договора.

# 2. Критерии оценки

Каждый критерий проверяется по порогу; при срабатывании стоп-фактора проект не берётся как есть — либо дорабатываются условия, либо отказ:

| Критерий | Порог | Стоп-фактор |
| --- | --- | --- |
| Валовая маржа | ≥ 45% | стоп < 35% |
| Предоплата заказчика | ≥ 30% | стоп 0% |
| Бюджет проекта | ≤ 8 000 000 ₽ | стоп: > без эскалации |
| Чёткое ТЗ и метрики успеха | есть | стоп: Fixed Price без ТЗ |
| Владелец / ЛПР на стороне заказчика | есть | стоп: нет owner |
| Юр-риски (ответственность, права/оплата) | в норме | стоп: неограниченная ответственность |

# 3. Порядок оценки

Оценить трудозатраты по проекту.

Прогнать оценку по нормативам ПС-02 и ставкам ПС-03.

Свести вывод go / условно / no-go с обоснованием по каждому критерию.

# 4. Пример применения: проект «Гермес»

Проект внедрения ИИ-ассистента поддержки для ООО «Гермес-Логистика» прогнан по чек-листу:

Валовая маржа ≈ 40% — ниже целевых 45%, но выше стоп-порога 35% → «условно».

Предоплата заказчика 30% — норматив выполнен.

Бюджет проекта 3,73 млн ₽ — в пределах 8 000 000 ₽, норматив выполнен.

ТЗ черновое — риск, метрики успеха требуют фиксации.

Ответственность Исполнителя не ограничена суммой договора — стоп-флаг по юр-рискам.

Вывод по проекту «Гермес»: условно — добить валовую маржу до целевой и ограничить ответственность в договоре, после чего брать в работу.