Баг-репорты по пилоту «Гермес» — всё, что прилетело: трекер, Лапин, письма, личка

Период: июнь–август 2026. Собрала Оксана Руденко (QA), скопировала подряд, как приходило.

Форматы разные: мои BUG-шки — с шагами, от операторов — одной фразой через Сергея Лапина, от Дёмина — из писем, от своих — из чата и лички. Дубли не чистила, приоритеты не ставила. Разберём потом.

=== Июнь ===

BUG-101 · Оксана Руденко (QA) · 16.06.2026

Кратко: «Экспресс+» считается как «Экспресс» — цена и срок неверные.

Шаги: 1) открыть виджет оператора; 2) спросить «Сколько стоит Экспресс+ по Москве, 5 кг?».

Ожидаемое: тариф «Экспресс+»: 1 890 + 55 × 5 = 2 165 ₽, срок — в тот же или на следующий день (R-03).

Фактическое: ассистент считает по «Экспресс»: 1 190 + 39 × 5 = 1 385 ₽, срок 1–2 рабочих дня.

Статус: открыт. Upd 20.08: добавила автотест test_express_plus_not_confused_with_express — красный. Глеб: заигнорить до релиза, в бэклог.

BUG-102 · Оксана Руденко (QA) · 23.06.2026

Кратко: ссылка на регламент в виджете открывает «Not Found».

Шаги: 1) задать в виджете вопрос с ответом по регламенту, например «Как оформить возврат груза отправителю?»; 2) нажать ссылку на пункт регламента под ответом.

Ожидаемое: открывается текст регламента.

Фактическое: страница «Not Found», в адресной строке /regulations/R-05.

Статус: открыт.

BUG-103 · Оксана Руденко (QA) · 30.06.2026

Кратко: ответ без ссылки на пункт регламента.

Шаги: спросить «В какой срок можно вернуть груз отправителю?».

Ожидаемое: ответ со ссылкой на пункт R-05 — по ТЗ ссылка на регламент обязательна.

Фактическое: ответ есть, ссылки нет (список citations пустой).

Статус: открыт.

=== Июль ===

Лапин, 21.07.2026, переслал от оператора: «в 10–11 утра подсказка 10+ секунд»

BUG-104 · Оксана Руденко (QA) · 22.07.2026

Кратко: таймаут к LLM 10 с без повторной попытки; при 429 нет переключения на резервного провайдера.

Шаги: 1) в пик (10:00–12:00) или под нагрузкой на стейдже отправить вопрос в виджете; 2) МодельАПИ отвечает 429 или не отвечает.

Ожидаемое: повтор запроса, при 429 — переключение на TokenFlow (так написано в README).

Фактическое: ждём 10 с, ошибка, повтора нет, на резерв не переключается. См. инцидент 21.07.

Статус: открыт.

Вера, в личку, 23.07.2026: «README врёт про Elasticsearch и ретраи — потеряла полдня». Записываю как баг документации.

=== Август (свежее, в трекер ещё не всё перенесла) ===

Марк (фронт), 05.08.2026, из чата: двойной Enter в виджете — уходит пустое сообщение, бэк отвечает 422, виджет показывает оператору сырой JSON. Кнопку он у себя заблокирует, но с бэка просит нормальную ошибку.

Лапин, 06.08.2026 — оператор: «назвал цену экспресса, а клиент спрашивал экспресс плюс»

Лапин, 07.08.2026 — оператор: «негабарит — отвечает „уточняется“»

Лапин, 10.08.2026 — руководитель смены: «кнопку „передать старшему“ прямо в интерфейс»

Лапин, 11.08.2026 — оператор: всплывашка подсказки перекрывает поле ответа

Лапин, 12.08.2026 — оператор: «не знает про страхование груза на 2 млн»

Лапин, 12.08.2026 — оператор: история диалога пропадает при перезагрузке виджета

Лапин, 13.08.2026 — оператор: «опасные грузы — ничего»

Письмо П. Дёмина, 14.08.2026: «Коллеги, хотим голосовой режим. Прошу оценить сроки.»

BUG-105 · Оксана Руденко (QA) · 17.08.2026

Кратко: после 14.08 нет ответов про график складов — ошибка загрузки R-06.

Шаги: спросить «До скольки сегодня работает склад на приём?».

Ожидаемое: ответ по R-06 со ссылкой на пункт.

Фактическое: ответа по графику нет; в логах app.kb_loader — UnicodeDecodeError на kb/regulations/R-06_График_работы_складов.md (файл перезалили 14.08 из выгрузки Windows, cp1251).

Статус: исправлено 19.08 (Оксана): R-06 пересохранён в UTF-8 и перезалит, ошибка из логов ушла.

Воронцова, на созвоне 18.08.2026: тон канцелярский, «как из методички»

Лапин, 18.08.2026 — оператор: вопрос с номером груза и тарифом одновременно — отвечает только про тариф

Лапин, 19.08.2026 — оператор: статус груза иногда «сервис недоступен»

BUG-106 · Оксана Руденко (QA) · 20.08.2026

Кратко: CORS разрешён для всех источников.

Шаги: отправить запрос к /api/chat с произвольного Origin.

Ожидаемое: запросы принимаются только от известных источников (виджет в helpdesk заказчика).

Фактическое: в ответе Access-Control-Allow-Origin: * — принимается с любого сайта.

Статус: открыт.

Лапин, 20.08.2026 — оператор: «„информация уточняется“ — и всё, даже не предлагает оператора»

Письмо П. Дёмина, 21.08.2026: «Коллеги, опять путаница в тарифах — это блокер приёмки.»

BUG-107 · Оксана Руденко (QA) · 21.08.2026

Кратко: в логах телефоны клиентов в открытом виде (152-ФЗ).

Шаги: открыть логи пилота за любой день, строки chat.request.

Ожидаемое: ПДн в логах только маскированно.

Фактическое: телефон клиента целиком прямо в тексте сообщения (chat.request text="… +7 9XX XXX-XX-XX"), рядом номер груза ГЛ-XXXXXX.

Статус: открыт.

Письмо П. Дёмина, 24.08.2026: «Ассистент не передаёт сложное старшему. Напоминаю: это условие приёмки.»

Лапин, без даты — оператор: «иногда отвечает не по делу». Пример не приложили, я просила.

BUG-108 · Оксана Руденко (QA) · 25.08.2026

Кратко: quote_price для веса 0 кг возвращает базовую цену без ошибки.

Шаги: посчитать стоимость «Стандарт» для 0 кг по Москве (quote_price с weight_kg=0).

Ожидаемое: ошибка валидации — вес должен быть больше 0.

Фактическое: 690 ₽ (база «Стандарта»), без ошибки.

Статус: открыт.