# Стандарт код-ревью

Evo-ai · ООО «Эволюшн Эй Ай» · внутренний стандарт

Документ ИС-01 · Редакция 1 · Утверждён 2025 · Пересмотр — ежегодно

# 1. Назначение

Документ задаёт правила код-ревью во всех проектах Evo-ai: размер изменений, число аппрувов, сроки и обязательные проверки ревьюера. Цель — чтобы в прод попадал только код, который прочитал и понял ещё хотя бы один инженер, а ревью не превращалось ни в формальность, ни в бутылочное горлышко. Стандарт применяется вместе с ИС-02 (тестирование), ИС-03 (релизы) и ИС-04 (безопасность).

# 2. Нормативы

Базовые требования к pull request и к процессу ревью:

| Показатель | Норматив |
| --- | --- |
| Размер pull request | ≤ 400 строк диффа (больше — разбить на несколько PR) |
| Аппрувы для рутинных изменений | 1 |
| Аппрувы для изменений API, безопасности и данных | 2 |
| Срок ревью | ≤ 1 рабочего дня с момента запроса |
| Мерж без зелёного CI | запрещён — автор не мержит, пока CI не зелёный |

# 3. Чек-лист ревьюера

Ревьюер проходит каждый пункт; невыполненный пункт — замечание, которое блокирует аппрув:

| Пункт | Что проверить |
| --- | --- |
| Тесты | новый код покрыт тестами по ИС-02, тесты проходят в CI |
| Контракты | публичный API не сломан; изменения контракта описаны и согласованы с потребителями (фронтенд, заказчик) |
| Секреты | в диффе нет ключей, токенов и паролей; секреты — только в .env или секрет-сторе (ИС-04) |
| Логи | в логах нет персональных данных в открытом виде — только маскированно (ИС-04) |
| Миграции | миграции данных обратимы или есть план восстановления |
| Откат | понятно, как откатить изменение (ИС-03) |

# 4. Порядок ревью

Автор открывает PR с описанием: что меняется, зачем, как проверить и как откатить.

Автор назначает ревьюеров: одного — для рутинного изменения, двух — если затронуты API, безопасность или данные.

Ревьюер проходит чек-лист раздела 3 и оставляет замечания не позже чем через 1 рабочий день.

Автор мержит сам — только после нужного числа аппрувов и зелёного CI.

# 5. Разногласия

Если автор и ревьюер не договорились, решение принимает тимлид проекта. Если ревью не состоялось за 1 рабочий день, автор сообщает тимлиду.