# Планёрка: старт продаж корпуса Б «Гравюры» — 03.09.2026

Записал КД по горячим следам, вперемешку. Причесать и разослать всем участникам!

Были: Е. Шацкая (CEO), КД, Д. Воробьёв (финансы), Н. Громова (девелопмент), И. Белкина (продажи), А. Кравец (маркетинг), П. Ермолин (руководитель проекта «Гравюра»).

## Старт продаж и цена

Старт продаж корпуса Б — 15.10.2026, подтвердили. Переносить не будем: РНС есть с марта, котлован с июня.

Базовая цена — спорили полчаса. Воробьёв за 2 300 000 ₽/м²: при 2 250 000 маржа в модели ≈25% — на грани норматива ФС-02, IRR ниже целевых 22%.

Белкина за 2 200 000: «соседи дешевле». Брокеры уже пишут, что 2,25 — выше района, клиенты сравнивают.

Шацкая: решаем до 20.09. Пока в модели и в прайсе остаётся 2 250 000.

Кравец: при любой цене надо объяснять «за что» — история места, сад, виды. Сейчас этого нет ни в презентации, ни на сайте.

Идея с показов (Мамедов, передала Белкина): верхние этажи Б продавать дороже — виды на Сити и Новодевичий. Коэффициент 8 этажа сейчас ×1,08 — может, мало? Обсудить вместе с ценой.

## Брокеры

Брокеры хотят 4–5%. У нас по ФС-03 — 3%, по пентхаусам до 4% только решением CEO.

Белкина — за 4% на весь корпус Б, иначе брокеры поведут клиентов к соседям. Воробьёв против: в модели брокерские 3% × 60% продаж через брокеров, каждый лишний процент — из маржи, которая и так на грани.

→ На решение CEO. Шацкая взяла паузу, срок не назвала.

Визуалов для брокерской рассылки нет вообще. Кравец: сделаем вместе с лендингом.

## Банк и деньги

Презентация для банка — к 20.09. Шацкая: «v1 слабая, переделать». Стена текста, цена там ещё 1 800 000 за метр, нет ни рынка, ни графика продаж корпуса А.

Воробьёв: банку нужны чувствительность и покрытие эскроу — в v1 этого тоже нет.

Финмодель — версия от 01.09 у Воробьёва, черновик к инвесткомитету. Взять за основу для банка.

## Стройка и подрядчики

Договор генподряда с «Тектон Строй» прислали (ГП-2026/03, 3 640 000 000 ₽). Подписание — 25.09. Юристы в отпуске!

Ермолин: «Тектон говорит — договор стандартный». Шацкая: стандартный — не значит нормальный, посмотреть самим до подписания 25.09.

Фасад корпуса Б — выбрать подрядчиков до 30.09 в лимите 420 млн ₽ с НДС на всё (камень + остекление + бронза). КП собраны из писем, чатов и звонков, форматы и валюты разные — свести в одну таблицу.

Ермолин напомнил: Сомов в концепции требует известняк. Гранит — только если архитектор согласует.

По графику: каркас — 2027, фасад — I–II кв. 2028, ввод Б — IV кв. 2028. Клиенты спрашивают про сроки и генподрядчика — Белкина просит график для менеджеров.

## Участки

Инвесткомитет по новым участкам — 24.09. Громова: «Брокеры накидали 20 тизеров, кто разберёт?» Никто не вызвался.

Коммерческая оценка участков — на мне (КД). Но 20 тизеров руками до 24.09 — нереально. Критерии — в файле у Громовой.

## Маркетинг

Лендинг проекта «Гравюра» — к старту продаж 15.10. Кравец: текущий сайт «как у всех», нет истории дома — ровно это сказали на фокус-группе 28.08.

ТЗ бюро на концепцию лобби и МОП — черновик у меня, доделать и отправить.

## Открытые вопросы

Базовая цена Б: 2 200 000 / 2 250 000 / 2 300 000 — решает Шацкая до 20.09.

Комиссия брокерам 3% или 4% — решение CEO, срок не назвали.

Рассрочка до ввода без удорожания — просят и клиенты, и брокеры. Не обсуждали. По ФС-03 есть только скидка за 100% оплату.

4+ спальни: мало лотов. Можно ли объединять (в том числе по вертикали)? Вопрос к Сомову — Ермолин узнает.

Кто разбирает 20 тизеров к 24.09?

Договор генподряда — кто читает, если юристы в отпуске?

Тариф УК «Эпиграф Сервис» не утверждён, а покупатели А спрашивают уже третий раз.

## Кто что делает

Воробьёв — пересчитать модель при 2 200 000 / 2 250 000 / 2 300 000 — до решения по цене (20.09).

КД + Воробьёв — новая презентация для банка — к 20.09.

КД — аргументы по комиссии брокеров для Шацкой; дописать ТЗ бюро по МОП.

Ермолин + КД — сравнение КП по фасаду и выбор — до 30.09.

КД + Ермолин — прочитать договор генподряда — до подписания 25.09.

Громова + КД — топ-5 участков на инвесткомитет 24.09.

Кравец + КД — лендинг «Гравюры» и визуалы для брокеров — к 15.10.

Белкина — график стройки для менеджеров; выяснить тариф УК.