# Финансовая модель проекта и показатели эффективности

Эпиграф · ООО «Эпиграф Девелопмент» · внутренний стандарт

Документ ФС-01 · Редакция 2 · Утверждён 2025 · Пересмотр — ежегодно

# 1. Назначение

Документ задаёт единый способ считать экономику девелоперского проекта «Эпиграфа»: выручку, себестоимость, валовую маржу, IRR на собственный капитал, NPV и чувствительность. По этим правилам строится финансовая модель к инвесткомитету (ФС-04) и для банка. Целевые значения и предельные доли статей — в ФС-02, правила цены — в ФС-03.

# 2. Выручка проекта

Выручка проекта = продаваемая площадь × цена + машино-места + кладовые.

Жильё — продаваемая площадь каждого корпуса и типа лотов (резиденции, пентхаусы) × цена за м² по ФС-03.

Машино-места — количество × цена машино-места.

Кладовые — количество × цена кладовой.

# 3. Себестоимость проекта

Затраты проекта группируются по тем же статьям, что и в финансовой модели:

Земля и права (включая выкуп существующих зданий).

ПИР, изыскания, экспертиза.

Реставрация и реконструкция исторических корпусов.

СМР по договору генерального подряда.

Фасады (камень, остекление, бронза), если они вне генподряда.

Инженерия и лифты (вне генподряда).

МОП и лобби (отделка).

Благоустройство и сад.

Маркетинг.

Брокерское вознаграждение.

Проценты по проектному финансированию.

Управление проектом.

Резерв на непредвиденные расходы.

# 4. Валовая маржа

Валовая маржа = (Выручка − Затраты) / Выручка. Ключевой показатель проекта на входе и в ходе реализации. Целевое значение — не ниже 25% (ФС-02); стоп-фактор — ниже 18% при базовом сценарии.

# 5. IRR на собственный капитал

IRR считается на собственный капитал по квартальным денежным потокам: вложения собственных средств — со знаком «минус», возврат после раскрытия эскроу и погашения проектного кредита — со знаком «плюс».

IRR квартальный — по ряду квартальных потоков на собственный капитал.

IRR годовой = (1 + IRR кв.)^4 − 1.

Целевое значение — не ниже 22% годовых (ФС-02).

# 6. NPV

NPV считается по тем же потокам на собственный капитал при ставке дисконтирования 20% годовых. Для квартальных потоков используется эквивалентная квартальная ставка (1,20)^(1/4) − 1.

# 7. Обязательная чувствительность

Любая модель к инвесткомитету и для банка содержит три сценария чувствительности. По каждому — валовая маржа и IRR на собственный капитал:

| Сценарий | Что меняем |
| --- | --- |
| Цена | цена продажи −10% ко всем лотам |
| Срок ввода | ввод +6 месяцев (сдвиг раскрытия эскроу) |
| Стоимость строительства | СМР +10% |

# 8. Горизонт модели

Горизонт — до раскрытия эскроу по последнему корпусу проекта.