# Бюджетные нормативы девелоперского проекта

Эпиграф · ООО «Эпиграф Девелопмент» · внутренний стандарт

Документ ФС-02 · Редакция 2 · Утверждён 2025 · Пересмотр — ежегодно

# 1. Назначение

Документ задаёт предельные доли статей затрат в выручке проекта, целевые показатели эффективности и требования к собственным средствам. Нормативы применяются при оценке участка и проекта на инвесткомитете (ФС-04) и при контроле бюджета в ходе реализации. Показатели считаются по правилам ФС-01.

# 2. Доли в выручке проекта

Предельные доли статей затрат в пересчёте на выручку проекта:

| Показатель | Норматив |
| --- | --- |
| Земля (включая права и выкуп существующих зданий) | ≤ 25% выручки |
| Строительство (СМР + реставрация + фасады + инженерия + МОП + благоустройство) | ≤ 45% выручки |
| Маркетинг | ≤ 2,5% выручки |
| Брокерское вознаграждение | ≤ 2% выручки |
| Управление проектом | ≤ 3% выручки |
| Проценты по проектному финансированию | ≤ 6% выручки |

# 3. Резерв

| Показатель | Норматив |
| --- | --- |
| Резерв на непредвиденные расходы | ≥ 5% строительных затрат |

Строительные затраты для расчёта резерва — вся группа «Строительство» из раздела 2: СМР, реставрация, фасады, инженерия, МОП и благоустройство.

# 4. Целевые показатели эффективности

| Показатель | Норматив |
| --- | --- |
| Целевая валовая маржа | ≥ 25% выручки |
| Целевой IRR на собственный капитал | ≥ 22% годовых |
| Стоп-фактор | валовая маржа < 18% при базовом сценарии |

# 5. Финансирование

| Показатель | Норматив |
| --- | --- |
| Собственные средства | ≥ 15% бюджета проекта |