# Чек-лист инвесткомитета (участок / проект)

Эпиграф · ООО «Эпиграф Девелопмент» · внутренний стандарт

Документ ФС-04 · Редакция 2 · Утверждён 2025 · Пересмотр — ежегодно

# 1. Назначение

Документ задаёт единый чек-лист решения инвесткомитета по участку и по проекту: go (берём) / условно (берём после доработки условий) / no-go (отказываемся). Чек-лист сводит вместе критерии отбора участков, экономику проекта (ФС-01), бюджетные нормативы (ФС-02), ценообразование (ФС-03) и риски договоров.

# 2. Критерии по участку

| Критерий | Норма | Минус / стоп-фактор |
| --- | --- | --- |
| Локация | ЦАО или ЗАО/ЮЗАО внутри ТТК; исторический контекст — плюс | вне этой зоны — не рассматриваем |
| Площадь участка | 0,2–1,5 га | вне диапазона — не соответствует |
| Допустимая наземная ГНС | 5 000–25 000 м² | вне диапазона — не клубный формат |
| Цена за м² допустимой ГНС | ≤ 400 000 ₽ (ЦАО); ≤ 280 000 ₽ (ЗАО/ЮЗАО) | выше порога — минус |
| Доля земли в прогнозной выручке | ≤ 25% (ФС-02) | выше — условно, разобрать |
| ГПЗУ / ВРИ | жилой ВРИ или ППТ ≤ 12 мес | ППТ 12–18 мес — минус; > 18 мес — стоп |
| Срок до РНС | ≤ 18 мес | дольше — не соответствует |
| ОКН | допустимо при возможности приспособления | федеральный ОКН с запретом изменений — минус / стоп |
| Юридическая чистота | права подтверждены, выписка ЕГРН есть | споры о праве, аресты, банкротство собственника; нет цены или документов — стоп |
| Структура сделки | купля-продажа или СП | уступка требований — только с заключением юриста |

# 3. Критерии по проекту

| Критерий | Норма | Стоп-фактор / «условно» |
| --- | --- | --- |
| Валовая маржа | ≥ 25% (ФС-02) | стоп при < 18% в базовом сценарии |
| IRR на собственный капитал | ≥ 22% годовых (ФС-02) | ниже цели — условно, разобрать |
| Доля земли в выручке | ≤ 25% (ФС-02) | выше — условно, разобрать |
| Прочие нормативы ФС-02 | доли статей, резерв, собственные средства — в пределах | отклонение — условно, разобрать |
| Юридическая чистота и ОКН | как по участку (раздел 2) | как по участку |
| Сроки до РНС | ≤ 18 мес | дольше — условно, разобрать |
| Риски договоров | цена, сроки, гарантии и ответственность сбалансированы | индексация цены без потолка; гарантия подрядчика короче обязательств застройщика перед дольщиками — условно, разобрать |

# 4. Порядок оценки

Отобрать участки по критериям: балл 1–10, топ-5 — на инвесткомитет.

Построить модель по ФС-01 с обязательной чувствительностью (цена −10%, ввод +6 мес, СМР +10%).

Проверить нормативы ФС-02 и цену по ФС-03.

Проверить договоры: цена и её изменение, аванс, сроки, гарантии, ответственность сторон.

Свести вывод go / условно / no-go с обоснованием по каждому критерию.